ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТEРЕМ - Холдинг” ЕАД

Относно: Отчет за резултатите от дейността на „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД през първото тримесечие на 2024 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 29 от Закона за публичните предприятия и съгласно чл. 14 (1) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Ви представяме Доклад на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - Холдинг” ЕАД за дейността на Група „ТЕРЕМ“ за първото тримесечие на  2024  г. В отчета са обхванати резултатите от изпълнението на бизнес - програмите на всички дружества в Групата.

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ-Холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества през  първото тримесечие на 2024 г. беше организирана при следните условия:

1.  Спад от 42,9% на общия обем произведена продукция спрямо  първото тримесечие на предходната 2023 г.

2. Спад от 7% при извършените услуги по специализиран ремонт, производство и модернизация на въоръжение и военна техника като в същото време е увеличен дела на специалната продукция  в цялостния обем - за първото тримесечие на  2024 г. той е 41,5%, а за  първото тримесечие на 2023 г. е заемал 25,5% от общо произведената продукция. Като се отчита неспокойната международна обстановка неблагоприятната бизнес-среда в световен план и обвързаността с Русия по отношение  доставки на резервни части и материали и др., средносрочните перспективи пред Групата са за  очаквано намаление обема на специалната продукция през следващите отчетни периоди и все по-трудно преодоляващи се затруднения в бизнеса

3. При продукцията (в т.ч. услуги) за Министерството на отбраната също се отчита ръст от  319% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо  съпоставимия период на предходната 2023 г. Увеличен е дела на изпълнени поръчки за МО в общото производство – през  първо тримесечие на 2024 г. той е 11%, а за първото тримесечие на 2023 г. е бил 1,5%;

4. Отчита се и спад от 55% на произведената продукция и услуги за граждански нужди през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първо тримесечие на предходната 2023 г. Намален е и нейния  дял в общия обем дейности на 58,5%, спрямо 74,5% при съпоставимия период;

5. От началото на 2024 г., като цяло, натовареността е неритмична независимо от провежданите преговори и търговски активности, извършени към настоящия момент. От друга страна, санкциите на ЕС спрямо Руската Федерация и войната в Украйна водят  до сътресения при доставките на резервни части от Русия и Украйна и възпрепятстват  придвижването на военна техника за ремонт, което води до забавяне изпълнението на ремонтите. Ръководството следи развоя на събитията, повлияни от войната в Украйна и в страните на бизнес-партньорите ни за предприемане на навременни мерки за преодоляване на евентуални кризисни ситуации.

Производството през първото тримесечие  на 2024 г., съпоставено с това през първото тримесечие на 2023 г. е представено в следния табличен вид:

През  първо тримесечие на 2024 г. в група „ТЕРЕМ“ е произведена продукция за 5 104  хил. лв., в т.ч.:

| - специална продукция | 2 119 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 2 985 |

Дейността на ръководството беше насочена към изпълнение на бизнес-разчетите в Групата за 2024 г. Обобщена информация за степента на изпълнение на производствените програми в група „ТЕРЕМ” за първото тримесечие на 2024 г., по видове направления/продукция, е както следва:

Дружествата отчитат произведените обеми на база на заложените разчети в техните (индивидуални) актуализирани бизнес-програми за 2024 г., като общото им изпълнение достига 64,2% от планираното за първото тримесечие на 2024 г. Производството през отчетния период представлява 11,2% от общия планиран обем за цялата 2024 г., което създава очакване за изпълнение на разчетите в годишен аспект като се има предвид, че традиционно първо тримесечие е с понижена икономическа активност в бранша. Подробен анализ на резултатите от дейността на всяко едно от дружествата е представен по-долу:

„ТЕРЕМ - Летец” ЕООД, гр. София

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД  за 2023 г. е изпълнена на 47,5%. Отчита се намаление от 37,6% в обема на текущо произведената продукция, спрямо съпоставимия период на предходната 2023 година.

Структура на произведената продукция през първото тримесечие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 110 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 418 |

Извършените ремонтни дейности през отчетния период са 11% от планирания обем за цялата 2024 г..

Съгласно рамково споразумение от 2019 г. за изпълнение на капитален ремонт на два броя вертолети Ми-17 и четири броя вертолети Ми-24В от състава на ВВС на Р България ,през м. декември 2021 г. бе подписан договор за капитален ремонт на още един вертолет Ми-24В рег. знак 146, който постъпи в завода за ремонт в началото на м. февруари 2022 г. Завършването на ремонтните работи е възпрепятствано от спирането на РС и договора от страна на МО.

Съвета на Европа със свое решение, поредни изменения и съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31.07.2014 г. въведе допълнителни ограничения към физически и юридически лица от Руската Федерация в т.ч. и АО „Вертолеты России“, подизпълнител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по Рамковото споразумение (спряно с писмо от МО). Тези забрани оказват влияние върху изпълнението на договорите между АО „Вертолеты России“ и „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Във връзка с ответни ограничителни мерки на Руската Федерация, АО „Вертолеты России“, в резултат на настъпване на посочените обстоятелства, е загубена възможността за изпълнение в срок на задълженията по допълнителни споразумения, които не са спрени или прекратени.

Допълнително с Указ на Президента на Руската федерация № 252 от 03.05.2022 г. относно прилагане на ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чуждестранни държави и международни организации се забранява сключването на договори с юридически лица по отношение на които се прилагат специални икономически мерки, както и се забранява изпълнението на задължения по действащи договори.

Невъзможността на руската страна да приеме имуществото за ремонт поради приети ограничителни мерки на ЕС спрямо Русия във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна и спирането на действието на разрешението за износ от МКЕКНОМУ по своята същност са форс-мажорни обстоятелства, които водят до забавяне в изпълнение на задълженията на ТЕРЕМ по договора с МО (спрян с писмо от МО) в частта за доставка на ремонтирани двигатели, Аи-9В, ВР-24 и турбохладилник с цел техния монтаж на вертолет Ми-24В със зав. № 150721, както и на задълженията на ТЕРЕМ към АО „Вертолеты России“ и и към „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД (спрян с писмо от ТЕРЕМ).

Също така, АО „Вертолеты России“ със свое писмо ни информираха за форс-мажорни обстоятелства във връзка с Решение на Съвета на Европа 2022/327 от 25.02.2022 г. и издадените впоследствие укази  на президента на Руската Федерация относно приемане на специални икономически мерки в сферата на външноикономическата дейност с цел осигуряване на сигурността на Руската Федерация и постановление на Правителството на Руската Федерация относно мерките по реализация на указа на Президента на Руската Федерация, поради които компанията не може да изпълни в срок задълженията си по договора за осигуряване на представител на Конструктора/производителя с цел изпълнение на дейности по увеличаване на календарния срок на експлоатация на вертолета, което е форс-мажорно обстоятелство и влияе върху невъзможността за изпълнението на задължението на Изпълнителя по договора с МО.

Понастоящем, изпълнението на договора с „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД е спряно от „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД, като до спирането на договора, етапите по него са приети след подписване на протокол от представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. За изпълнението на всички етапи и оставащия обем и стойност на дейности е изготвен констативен протокол.

Допълнително, с писмо, МО ни информира, че спира за неопределен срок договора като „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД трябва да продължи да плаща гаранции по договора, както за добро изпълнение, така и за авансово плащане, през целия период на спиране на договора, което въпреки обявения форс-мажор от наша страна, продължава де се настоява от страна на МО. Спирането на договора с „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД от своя страна на„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД доведе до предявяване на претенции от „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД към „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за съхранение на вертолета и неговите агрегати, като същите претенции са предявени и  от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД към МО.

Във връзка със спирането на договора, Министъра на отбраната със заповед назначава комисия, която до извърши оценка на извършеното по договора. В „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД е проведена работна среща между представители на Министерство на отбраната – членове на тази комисия и представители на „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД  От Комисията беше предложено първоначално да им бъдат предоставени документи, доказващи извършените дейности по договора, а след предоставянето им да бъде извършено фактическата проверка и остойностяване. От страна на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД бяха предоставени копия на документи относно извършени дейности по договора в т.ч. и от подизпълнители.

Понастоящем работата на Комисията все още продължава.

През отчетния период са извършени техническо обслужване, съхранение и охрана на авиационна техника, собственост на външни фирми-възложители, както и оказване на техническа помощ при техническо обслужване на летателни средства. Изпълняват се поръчки за капитален ремонт и модернизация на агрегати, блокове и компоненти от комплектацията на вертолети от серията „Ми“, както и поръчки за услуги, свързани с авиационна техника, които допринасят за повишаване заетостта в предприятието. Такива поръчки е планирано да се изпълняват и през следващите отчетни периоди.

Продукцията с гражданско предназначение обхваща извършени галванични услуги, ремонт на авиационни агрегати за вертолети тип „Ми“ и изработка на резервни части за вертолети.

Поради наложените санкции „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД и партньорите му изпитват затруднения в логистиката относно доставката на агрегати и вертолети за ремонт. Във връзка с международната обстановка пазарните перспективи са силно ограничени

Изпратени са търговско и ценово предложение за участие в търга на египетските ВВС за ремонт на  24 броя вертолети  Ми 17 В-5 и Ми 24 В. Във връзка с търга е изпратена и оферта до египетски завод за доставка на 12 комплекта резервни части за вертолети от типа Ми. Резултата от търга не е обявен.

Проведени са преговори с украинската компания „Авиа-грейд“ и е подписан меморандум за съвместна дейност – ремонт и техническо обслужване на вертолети Ми 17 и Ми 24.

Търсенето на нови възможности е насочено зад граница – намиране на посредници чрез, които да се явят нови клиенти и се установи директен контакт с тях. Работи се за разширяване продуктовата гама с гражданско предназначение – участие в изработка на безпилотен летателен апарат, предназначен за използване при провеждане на операции в много тежки условия.

„ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище, вкл. Обособено производство „ТЕРЕМ-Овеч“ – гр. Провадия

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД за първото тримесечие на 2024 г. е изпълнена на 51,94%.  Произведено е едва 9% от планираното за цялата 2024 г. Отчита се  спад от 36% спрямо съпоставимия период по отношение на обема продукция.

Структура на произведената продукция през първото тримесечие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 408 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 74 |

През първото тримесечие на 2024 г. са завършени следните поръчки на частни фирми:

- предпродажбена подготовка на 2 броя бронирани ремонтно-евакуационни машини;

- продажба на МТ-ЛБ;

- продажба на танков влекач ТВ-62;

- вторична обработка, сглобяване и боядисване на 27 бр. опорни ролки 172-50-002 за танк Т-72.

Произведени са резервни части за бронетанкова техника, извършена е предпродажбена подготовка на резервни части и покупко-продажба на такива. Такива дейности са включени в плана за цялата 2024 г. и ще се извършват и в следващи отчетни периоди.

Продължава изпълнението по договора за модернизация на 44 броя танк Т-72 и 3 броя МТ-ЛБ за нуждите на Министерството на отбраната. Завършени и сдадени са 38 броя Т-72 и 1 бр. МТ-ЛБ;  извършват се дейности на различен етап при поетапно постъпване на машините  в завода. Има забавяне при изпълнение на договора поради тежката процедура с  Междуведомствената комисия при издаване на документи  за временен внос на дефектирани и рекламирани изделия.

Пак за нуждите на частни фирми се работи по следните договори:

- техническо обслужване и боядисване на до 50 бр. МТ-ЛБ;

- производство на 650 броя тринога;

- производство на резервни части за бронетанкова техника;

- изработка на 4 броя полева работилница за артилерийско въоръжение;

В процес на модернизация е МТ-ЛБ emergency – опитен образец.

Извършва се ремонт на 8 броя двигатели и 2 броя предавателни кутии за танк Т-72 по договор с Командване Сухопътни войски, който ще се изпълнява в течение на цялата 2024 година.

На територията на обособено производство „ТЕРЕМ – Овеч“, съвместно с чешките заводи „ТАТРА“, беше изграден център за ремонт на военни камиони на марката „ТАТРА“. Оборудването е доставено, извършено бе и обучение от чешки специалисти за работа с уредите и ремонтните дейности. Базата е сертифицирана от „ТАТРА“ за извършване на ремонт, поддръжка и доставка на резервни части. Информирани са и потенциални клиенти за придобитите възможности. Очакванията са за поръчки и от граждански организации, с което да се разшири производствения капацитет и да се увеличат приходите на предприятието. Подписан е договор за търговско обслужване и ремонт на до 6 броя товарни автомобили с повишена проходимост „ТАТРА 815“ за нуждите на Министерството на отбраната. Произведени са 60 комплекта тръбни елементи с материал на клиента – частна фирма.

В частта на гражданската продукция, в обособено производство „Овеч“, е изработена и монтирана ПВЦ дограма в „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД. Извършени са ремонти на снегорини, изработени са детайли и възли за ЖП вагони и производство на щамповки и други детайли, което ще продължи и през следващия отчетен период. Изпълнен е първи етап от серийно производство на изделие „кози крак“.

Заведено е дело от възложителя за прекратяване на един от основните договори – за производство на изделие Тринога 3121, сключен през октомври 2022 г. с остатъчна стойност 2 447 х.лв.

Проведени са и работни срещи за осигуряване на договори за капитален ремонт на бойна машина на пехотата  БМП-1 .

Работи се по проектиране и изработване на опитен образец на модернизиран МТ ЛБ –линейка. Очакват се регулярни поръчки от фирма „ТРАКЦИЯ“ АД за обработка на колела за вагони и сключване на нови договори за предпродажбена подготовка на танков влекач ТВ-62 и с НВУ „Васил Левски“ за

ремонт на 4 бр. танкове Т-72. Водят се разговори за поръчка за сглобяване на 200 бр. ролка опорна за БМП-1 и за производство на резервни части за танк Т-55 и Т-72. Има очаквания за нов договор за модернизация на 40 танка Т-72 с възложител Министерството на отбраната.

Войната в Украйна ще се отрази негативно върху срока на изпълнение на договорите за ремонт, респективно върху цялостната дейност,  поради неизпълнение на доставки за резервни части и ЗИП  от Украйна,  необходими за ремонтните дейности.

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД, гр. Варна

За  първото тримесечие на 2024 г. се отчита 59,93% изпълнение на бизнес програмата, в частта на произведената продукция. Производството бележи  спад от 55,6% спрямо първо тримесечие на предходната 2023 година.  Произведеното през отчетния период е 9% от общия планиран обем за годината.

Структура на произведената продукция през първото тримесечие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция 562 - гражданска продукция 2 150 |  |
| --- | --- |

За нуждите на Министерството на отбраната са завършени ремонтните дейности по корвета Решителни.

Производствената дейност през отчетния период беше изцяло съсредоточена в докови, класови ремонти и възстановителни дейности на моторни кораби. Натовареността на доковите съоръжения за първото тримесечие на 2024 година е 80%. Най-съществен е дела на гражданската продукция -  79,3% от общия обем, а гражданската продукция за износ е 46% от производството за периода.  Завършен е ремонта на 7 моторни кораба, собственост предимно на чуждестранни фирми.

През м. ноември 2022 г. е подписан  рамков договор с ВМС за техническо обслужване и ремонт на минно въоръжение. На етапи се извършва техническо обслужване на корабни системи и други елементи (взривители и бобини),  осигуряващи дейността на управляем подводен апарат РАР 104 В Мк 3.

В края на 2022 г. стартираха дейностите по техническа поддръжка на подвижен брегови ракетен комплекс „Рубеж“, възложени от ВМС, които ще продължат и през следващия отчетен период. Извършва се и авариен доков ремонт на рейдови буксир Ботев.

В края на 2023 г. са подписани 9 договора за ремонт за нуждите на флота на ВМС на р България  - ремонт на главен двигател на минен ловец Цибър, докови ремонти на фрегата Горди, бункеровчик Балчик, корвета Бодри, авариен ремонт на моторен кораб Георги Раковски. Дейностите по тях са стартирали и продължават. Предстои да постъпят за ремонт и 3 броя базови миночистачи.

Ще продължи предоставянето на услуги и техническо обслужване по договори с фирми - собственици на моторни кораби. Изпълняват се ремонти на два моторни кораба, собственост на чуждестранни фирми, значими по обем работа и стойност.

Заетостта на голям плаващ док е фиксирана за четири месеца напред. През следващото тримесечие предстои финализиране на договори за ремонт, работени  и започнати през първо тримесечие на годината; планираната докова заетост е над 90%.

„ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

Планът за първото тримесечие на 2024 г. за произведената продукция е изпълнен на 70,19%. Производството бележи  спад от  25% спрямо съпоставимия период на предходната  2023 г. Произведеното е 17% от планирания годишен обем

Структура на произведената продукция през първото тримесечие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 504 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 240 |

През първото тримесечие на 2024 година са завършени следните поръчки:

- дефектация и ремонт на 20 броя изделия МТ ЛБ и изработване на индивидуален комплект за защита;

- техническа проверка и техническо обслужване на 80 броя КПВТ;

- изработване на 10 броя пускова установка ПУ-2М съвместно с възложителя – частна фирма.

Гражданската продукция е основно услуги за галванични покрития на традиционни клиенти.

За  следващите отчетни периоди ще продължат започнатите дейности, възложени от частни фирми:

- модернизация на 30 бр. изд. 9П148 (БРДМ-2);

- проверка техническото състояние и възстановяване на параметри на 20 броя прицел ТШ-2Б-32 за танк Т-55;

- сглобяване на 700 бр. ръчен гранатомет HLG-13;

- сглобяване на 400 броя ръчен гранатомет HLG-13;

- дефектация и ремонт на 10 комплекта ПОУ;

- сглобяване и последващо изпитание на 30 броя ПОУ за гаубица 2А31

- ремонт на 6 броя 122 мм самоходни артилерийски установки 2С1  „Гвоздика“;

- дефектация и ремонт на 4 броя ТПДК – К1, 2 броя ТКН-3 и 1 брой спирач от 125 мм ТО за танк Т-72.

-    дефектация на 7 броя изделие БМП-1.

Пазарните перспективи в краткосрочен план са свързани с възложени поръчки от частни фирми:

- изработване на 10 броя прибори за учебна стрелба ПУС-7;

- ремонт на 4 броя 122 мм гаубица Д-30;

- дефектация и ремонт на 4 комплекта оптични прибори, въоръжение и ПОУ за 125 мм ТО2А46 за танк Т-72.

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец

Дружеството е изпълнило 199,38% от  планираното производство отчетното първо тримесечие на 2024 г. Изпълнените поръчки представляват 39% от планирания годишен обем. Производството отбелязва значителен ръст от над 171.5% спрямо  първото тримесечие на предходната 2023 г.

Структура на произведената продукция през първото тримесечие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 535 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 103 |

Извършен е авариен ремонт на сграда „Хранилище“ на военно формирование –Костенец, както и предпродажбена подготовка на РПГ-22 НЕТО.

През четвърто тримесечие на 2022 г.са подписани три договора, които биха осигурили заетост за по-продължителен период в случай, че доставките на материалите от клиента (частни фирми) са навременни и регулярни. Снарядяването на 120 мм ОФ мини и 122 мм ОФ снаряди за гаубица Д30 са  в процес на изпълнение, но за  боядисване на бойната част, както и за монтаж на ялова втулка на  122 мм. изстрел за  ракетна система за залпов огън РСЗО БМ21 (ГРАД) все още не са доставени материали от възложителя.

Планирано е при подаване на комплектовъчни елементи от клиента, да продължи работата по сборка на неуправляеми авиационни ракети С-8 КОМБЕ – 5000 бр.

Подписани са договори за изработка на пробни серии пресовки от взривни вещества и снарядяване на изделие, но възложителя все още не е доставил материалите, поради което не е пристъпено към изпълнение на договорите.

Реализацията на гражданска продукция е ограничена само до производството на ръчни колички с два лагера.

Предстои  подписване на договори с Министерството на отбраната по спечелени три обществени поръчки за утилизация  на боеприпаси и взривни вещества – авиационни бомби и механизми, инженерни заряди, мини и морски боеприпаси със срок на изпълнение 2 години.

Предстои участие в обществена поръчка на \министерството на отбраната с предмет „Унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез контролирано взривяване/изгаряне“.

Извършени са пробни изпитания съвместно с БАН за производство и ремонт на различни боеприпаси, за снаредяване по метода на леене и сборка на изд. АХГ-7ВСП. Пазарните перспективи включват усвояване на снарядяване на артилерийски системи по метода на леене с декомпресиран ТНТ, усвояване производството на термобарични минохвъргачки, артилерийски изстрели и сборка на изстрели за БМ 21 и се подготвя започване на серийно производство, след доставка на елементите от възложителя, както и участие в разработка и производство на гилзи за 122 мм. изстрел в комбинация с метален подон. Планира се развитието на пиротехническото направление в продукти със специално и гражданско приложение. Предвижда се модернизация и усъвършенстване на площадката за унищожаване на пиротехнически изделия.

Структура на приходите

Структура на разходите

Структура на актива

Структура на пасива

Структура на паричните потоци

Показатели за финансов анализ на „Терем – Холдинг“ ЕАД към 31.03.2024

Главенсчетоводител:                                                            Изпълнителен директор:

/Иван Евтимов/                                             	 /Калин Димитров/