ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О  Т  Ч  Е  Т

# за дейността на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

за шесмесечие   на 2024 год.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

Дейността на „АРМСТРОЙИВЕСТ” ЕООД през второто тримесечие на 2024 год. бе свързана предимно с основния предмет на дейност на дружеството, а именно – изготвяне Комплексни доклади за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, технически контрол на инвестиционните проекти по част “Конструктивна”, контрол на количествата и ценообразуването на изпълняваните строителни и монтажни работи /СМР/, и изготвяне на Технически паспорти за завършени строежи, съгласно Наредба № 5 / 2006г. на МРРБ.

За посочените дейности дружеството има издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Удостоверение № РК-0385/25.11.2019 г. с валидност до 25.11.2024 г.

І. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

В изпълнение на сключените договори и на основание чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, след завършване на строителството взехме участие в проведените приемателни комисии, с които бяха приети с Протоколи за установяване 	годността 	за 	ползване 	на 	строежа 	(Приложение 	№16 	от

Наредба № 3 /2003 г./ изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издадени разрешения за ползване на обект:

„Ремонт на сграда № 17- производствено - експериментална база (югозападна част), за обособяване на лаборатория за балистични изпитвания на стрелково оръжие и индивидуални средства за балистична защита“;

„Ремонт на сгради във ВР 1348 за настаняване на личен състав от в.ф. 22 580 – етап 1”.

В началото на второто тримесечие на 2024 год. продължава работата по следните обекти:

1036/Осн. ремонт на сграда №48 - гаражи във ВР1036 - Горна Баня на в.ф. 28610 – София;

„Ремонт и преустройство на сгради във ВР1348 за настаняване на личен състав от в.ф. 22580“;

„Проектиране и изграждане на сграда „Аварийно - спасително и противопожарно осигуряване“;

“Летателна ескадрила F-16 във войскови район 1550 - Граф Игнатиево”;

„Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 29150.7110.764 по КККР в с.

Железница, община Столична, област София“;

„Основен ремонт на етаж и покрив на сградата на Военно окръжие - Русе"; - "Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяната на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия „Г. С. Раковски"";

"Изграждане на електроснабдителна мрежа на военно формирование 48670-105, ВР № 1172";

„Реконструкция на административната сграда на служба "Военна информация" вледствие на земетресението от 22.05.2012г.“ – изменение по чл. 154 за проект по част „Електрическа“;

ОКЛ „07-072“;

„Изграждане на ограда между Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и улица „Северна“ на териториата на вр1013, гр. София, район Младост, м. Къро“;

"1550/Район за съхранение на въоръжение и боеприпаси във войскови район 1550 – Граф Игнатиево“;

„Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019, подобект „Реконструкция на площадкови ВиК мрежи““;

„Изграждане на КИВ и помещения към него за нуждите на военните формирования: в.ф. 24350 – Осетеново, в.ф. 24540 – Светлен, в.ф. 28930 – Брацигово, в.ф. 14410 – Бургас, в.ф. 28130 – Стражица, в.ф. 26690 – Павликени“;

„1574/Привеждане на хранилище 116 към изискването на САЩ за сигурността за съхранение на авиационни ракети AIM-120C7 AMRAAM и

AIM-9X BLOCK II SIDEWINDER във ВР на В.Ф. 22680 – Карлово“;

"2561/Ремонт на покрива на сграда №5 „Дежурна – битова“ във военно формирование 34420 - Костинброд";

"Ремонт на покрив сграда № 45 „Щаб и киносалон“ във ВР 1144 - Враца";

ОКЛ „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“.

В същия период сключихме нови договори за обекти:

„Ремонт на покриви на сгради в ПБ Сливен, СБ Синдел, ЗБ Дончево“; „Изграждане на навес в ТД ДР гр. София”, „Ремонт на фасади в СБ Ботевград и административна сграда на ТД ДР гр. София“, „Ремонт на настилка в СБ Ботевград и в ТД ДР гр. София”, „Подмяна на дограма на административна сграда в СБ Търговище, административна сграда на ТД ДР гр. Велико Търново, З бр. складове в СБ Дебелец“, „Ремонти на жп. коловози, обслужващи СБ Ресен, СБ Пордим, СБ Долна махала, СБ Горни Дъбник и СБ Българово“ и „Ремонт на мълниезащитна инсталация в СБ

Българово и ПБ Сливен“.

Бяха изготвени и предадени Комплексни доклади за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите за обекти:

„ВР 2745/Газификация на котелна централа, основен ремонт на покрива, подмяна на прозорците и топлоизолация на покрива и външните стени на Военно окръжие – Плевен“;

„Строеж за нуждите на централизираното издаване на български лични документи“, подобект: „Реконструкция на площадкови ВиК мрежи“;

„Основен ремонт на сграда с адрес: град  Стара Загора, квартал „Казански”

№34, военно формирование 26 070-Пловдив”;

„Тренажорен комплекс за F-16 във ВР 1550 – Граф Игнатиево“.

За осигуряване на нови договори през второто тримесечие на 2024 год. дружеството продължи да участва в търгове, организирани от различни държавни и общински институции по Закона за обществените поръчки. За да повишим конкурентоспособността на дружеството и за успешно участие в процедурите по ЗОП, за някои търгове сключихме договорни споразумения с други дружества.  През настоящата година дружеството продължи да членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК.

За повишаване квалификацията наши специалисти участваха в курсове и обучителни семинари по възлови въпроси и проблеми на действащата нормативна база в проектирането и строителството, организирани от МО, ДИКСИ, БААИК, КАБ и КИИП.

ІІ. МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА, ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

Дружеството  е  изпълнило  най-важният показател  по бизнес-програма - печалба. Дружеството реализира 14 хил.лв. печалба. Военният конфликт РусияУкрайна продължава да дава негативно отражение върху дейността на дружеството. Въпреки, че дружеството не е пряко засегнато от конфликта, услугите по надзор на обекти на министерството на отбраната  са ограничени . С финансовият резултат за шестмесечието, Армстройинвест ЕООД намалява натрупаната загуба от предходната година.Сумите за задължения и вземания са  високи поради не започнали дейности по сключени договори.

Сравнителен анализ с предходен период-шестмесечие на 2023 година

От анализа е видно, че разходите по пера поддържат сравнително еднакви стойности, с изключение на разходите за външни услуги и възнаграждения.

Увеличението на приходите в текущата година е с 30 хил. лв. Приходите се формират от договори с възложители за строителен надзор, описани в частта производствена програма от настоящият доклад.

Сравнителен анализ на изменението на паричните потоци:

През новият отчетен период нетният поток е положителен , а паричната наличност е с намаляващ тренд. Ликвидността на дружеството е стабилна – без проблеми обслужва всички задължения по данъци, осигуровки и доставчици.

III.АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ,ПАСИВИТЕ И  КАПИТАЛА  НА  ДРУЖЕСТВОТО КЪМ  30.06.2024 г.

От анализа на Баланса на дружеството за  шестмесечие на 2024г. година  е видно, че дружеството разполага със следните активи :

| ПЕРИОД | 30.6.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| АКТИВИ | СТОЙНОСТ | ДЯЛ |
| Нетекущи (дълготрайни активи) | 40 |  |
| сгради и конструкции | 29 | 73% |
| съоръжения и други | 3 | 8% |
| отсрочени данъци | 8 | 20% |
| Текущи (краткотрайни активи) | 977 |  |
| суровини и материали | 0 | 0% |
| предоставени аванси | 22 | 2% |
| вземания от клиенти | 5 | 1% |
| парични средства | 258 | 26% |
| други краткосрочни вземания | 692 | 71% |
| Разходи за бъдещи периоди | 6 |  |

Представяме структура на актива:

| ПЕРИОД | 30.6.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | СТОЙНОСТ | ДЯЛ |  |
| основен капитал | 157 |  | 38% |
| резерви | 305 |  | 73% |
| неразпределена печалба | 31 |  | 7% |
| непокрита загуба | -89 |  | -21% |
| печалба от текущата година | 14 |  | 3% |
| Общо собствен капитал | 418 |  |  |
| ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ | СТОЙНОСТ | ДЯЛ |  |
| получени аванси | 589 |  | 97% |
| задължения към персонала | 12 |  | 2% |
| данъчни задължения | 1 |  | 0% |
| задължения към социалното осигуряване | 3 |  | 0% |
| Общо привлечен капитал | 605 |  |  |

В структурата на краткосрочните задълженията, като част от привлечения капитал влизат средствата за заплати на служителите за м. юни 2024 г., в размер на 12 хил. лв. изплатени през м. юли 2024 г.

Данъчните задължения са в размер на  1 хил. лв. Всички задължения – данъчни и към соц.осигуряване са внесени в законоустановените срокове.

Собственият капитал се състои от основен капитал в размер на  – 157 хил.

лв. Резервите към 30.06.2024 год. възлизат на 305 хил. лв. Неразпределена печалба – 31 хил.лв. Загуба – от 2022г. - 89 хил. лв. и  14 хил.лв. печалба за 2024 г.  Найголям дял от собственият капитал на дружеството представляват законово заделените допълнителни резерви от придобитата печалба  през годините на неговото съществуване.

Собственият 	капитал 	нараства 	в 	следствие 	на 	печалбата 	 	от  шестмесечието. В сравнение с 2023 година степента на капитала се увеличава. Трендът е нарастващ в сравнение с края на 2023 година.

IV.ФИНАНСОВИ И ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ

Чрез показателите за финансов анализ се осигурява възможност да се представи допълнителна информация на външните потребители за финансовото състояние на дружеството.  От друга страна, показателите дават възможност да се определят причините за тяхното позитивно или негативно влияние върху дейността на дружеството.

| ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2024 | 2023 | Разлика | % изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансов резултат | ФР | 14 | 10 | 4 | 40% |
| Приходи от продажби | ПрП | 143 | 113 | 30 | 27% |
| Разходи по дейността | РхД | 129 | 103 | 26 | 25% |
| Собствен капитал | СК | 418 | 404 | 14 | 3% |
| Пасиви | Пас | 605 | 613 | - 8 | -1% |
| Сума на реалните активи | СРАк | 1 017 | 1 011 | 6 | 1% |
| Краткотрайни активи | КА | 977 | 965 | 12 | 1% |
| Краткосрочни задължения | КЗ | 605 | 613 | - 8 | -1% |
| Текущи задължения | ТЗ | 605 | 613 | - 8 | -1% |
| Краткосрочни вземания | КВз | 719 | 716 | 3 | 0% |
| Парични средства | П | 258 | 249 | 9 | 4% |

| ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2024 | 2023 | Разлика | % изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | КРСК | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 35% |
| Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ | КЕР | 1,11 | 1,10 | 0,01 | 1% |
| Коефициент на ОБЩА | КОЛ | 1,61 | 1,57 | 0,04 | 3% |
| Коефициент на задлъжнялост | КЗ | 1,45 | 1,52 | - 0,07 | -5% |

Представяме текущото състояние на финансовите показатели в сравнение със заложените в Бизнес Програмата за 2024 година.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ПО ОТЧЕТ | ПО БИЗНЕС ПРОГРАМА |
| --- | --- | --- |
| Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | 0,03 | 0,09 |
| Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ | 1,11 | 1,15 |
| Коефициент на ОБЩА Ликвидност | 1,61 | 3,19 |
| Коефициент на задлъжнялост | 1,45 | 0,44 |

УПРАВИТЕЛ "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД

# __________________________(А.ПЕТРОВ)