ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТEРЕМ - Холдинг” ЕАД

Относно: Отчет за резултатите от дейността на „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД през първото полугодие на 2024 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 29 от Закона за публичните предприятия и съгласно чл. 14 (1) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Ви представяме Доклад на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - Холдинг” ЕАД за дейността на Група „ТЕРЕМ“ за първото полугодие на  2024  г. В отчета са обхванати резултатите от изпълнението на бизнес - програмите на всички дружества в Групата.

I. Анализ на дейността на дъщерните дружества на „Терем-Холдинг“ ЕАД за първо полугодие на 2024 година

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ-Холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества през  първото полугодие на 2024 г. беше организирана при следните условия:

1.  Ръст от 1,6% на общия обем произведена продукция спрямо  първото полугодие на предходната 2023 г. ;

2. Спад от 9,6% при извършените услуги по специализиран ремонт, производство и модернизация на въоръжение и военна техника като в същото време е намален дела на специалната продукция  в цялостния обем - за първото полугодие на  2024 г. той е 27,7%, а за  първото полугодие на 2023 г. е заемал 31,13% от общо произведената продукция. Като се отчита неспокойната международна обстановка неблагоприятната бизнес-среда в световен план и обвързаността с Русия по отношение  доставки на резервни части и материали и др., средносрочните перспективи пред Групата са за  очаквано намаление обема на специалната продукция през следващите отчетни периоди и все по-трудно преодоляващи се затруднения в бизнеса;

3. При продукцията (в т.ч. услуги) за Министерството на отбраната се отчита ръст от  251% през първото полугодие на 2024 г. спрямо  съпоставимия период на предходната 2023 г. Увеличен е дела на изпълнени поръчки за МО в общото производство – през  първо полугодие на 2024 г. той е 11,7%, а за първото полугодие на 2023 г. е бил 3,4%. Над 99 % от тези поръчки са изпълнени в ТЕРЕМ – КРЗ ФА ЕООД и  0,8% в ТЕРЕМ – Летец ЕООД. Това увеличение е за сметка на значително намаления обем поръчки на частни фирми за специална продукция ;

4. Отчита се и ръст от 6,6% на произведената продукция и услуги за граждански нужди през първото полугодие  на 2024 г. спрямо първо полугодие на предходната 2023 г. Увеличен е и нейния  дял в общия обем дейности на 72,3%, спрямо 68,8% при съпоставимия период;

5. От началото на 2024 г., като цяло, натовареността е неритмична независимо от провежданите преговори и търговски активности, извършени към настоящия момент. От друга страна, санкциите на ЕС спрямо Руската Федерация и войната в Украйна водят  до сътресения при доставките на резервни части от Русия и Украйна и възпрепятстват  придвижването на военна техника за ремонт, което води до забавяне изпълнението на ремонтите. Ръководството следи развоя на събитията, повлияни от войната в Украйна и в страните на бизнес-партньорите ни за предприемане на навременни мерки за преодоляване на евентуални кризисни ситуации.

Производството през първото полугодие  на 2024 г., съпоставено с това през първото полугодие на 2023 г. е представено в следния табличен вид:

| Произведена продукция | Отчет към 30.06.2023 | Отчет към 30.06.2024 | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо | 18 454 | 18 746 | 1,58 |
| А. Специална продукция | 5 745 | 5 192 | -9,63 |
| - продукция на МО | 624 | 2 192 | 251,28 |
| - специален износ | 0 | 0 | 0,00 |
| - друга специална продукция | 5 121 | 3 000 | -41,42 |
| Б. Гражданска продукция | 12 709 | 13 554 | 6,65 |

През  първо полугодие на 2024 г. в група „ТЕРЕМ“ е произведена продукция за 18 746  хил. лв., в т.ч.:

| - специална продукция | 5 192 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 13 554 |

Дейността на ръководството беше насочена към изпълнение на бизнес-разчетите в Групата за 2024 г. Обобщена информация за степента на изпълнение на производствените програми в група „ТЕРЕМ” за първото полугодие на 2024 г., по видове направления/продукция, е както следва:

Дружествата отчитат произведените обеми на база на заложените разчети в техните (индивидуални) актуализирани бизнес-програми за 2024 г., като общото им изпълнение достига 92,8% от планираното за първото полугодие на 2024 г. Производството през отчетния период представлява 41,1% от общия планиран обем за цялата 2024 г., което създава очакване за изпълнение на разчетите в годишен аспект като се има предвид, че традиционно първите месеци от годината са с понижена икономическа активност в бранша. Подробен анализ на резултатите от дейността на всяко едно от дружествата е представен по-долу:

„ТЕРЕМ - Летец” ЕООД, гр. София

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД  за 2023 г. е изпълнена на 40,72%. Отчита се намаление от 41,8% в обема на текущо произведената продукция, спрямо съпоставимия период на предходната 2023 година.

Структура на произведената продукция през първото полугодие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 133 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 800 |

Извършените ремонтни дейности през отчетния период са едва 20% от планирания обем за цялата 2024 г..

Съгласно рамково споразумение от 2019 г. за изпълнение на капитален ремонт на два броя вертолети Ми-17 и четири броя вертолети Ми-24В от състава на ВВС на Р България ,през м. декември 2021 г. бе подписан договор за капитален ремонт на още един вертолет Ми-24В рег. знак 146, който постъпи в завода за ремонт в началото на м. февруари 2022 г. Завършването на ремонтните работи е възпрепятствано от спирането на РС и договора от страна на МО.

Съвета на Европа със свое решение, поредни изменения и съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31.07.2014 г. въведе допълнителни ограничения към физически и юридически лица от Руската Федерация в т.ч. и АО „Вертолеты России“, подизпълнител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по Рамковото споразумение (спряно с писмо от МО). Тези забрани оказват влияние върху изпълнението на договорите между АО „Вертолеты России“ и „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Във връзка с ответни ограничителни мерки на Руската Федерация, АО „Вертолеты России“, в резултат на настъпване на посочените обстоятелства, е загубена възможността за изпълнение в срок на задълженията по допълнителни споразумения, които не са спрени или прекратени.

Допълнително с Указ на Президента на Руската федерация № 252 от 03.05.2022 г. относно прилагане на ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чуждестранни държави и международни организации се забранява сключването на договори с юридически лица по отношение на които се прилагат специални икономически мерки, както и се забранява изпълнението на задължения по действащи договори.

Невъзможността на руската страна да приеме имуществото за ремонт поради приети ограничителни мерки на ЕС спрямо Русия във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна и спирането на действието на разрешението за износ от МКЕКНОМУ по своята същност са форс-мажорни обстоятелства, които водят до забавяне в изпълнение на задълженията на ТЕРЕМ по договора с МО (спрян с писмо от МО) в частта за доставка на ремонтирани двигатели, Аи-9В, ВР-24 и турбохладилник с цел техния монтаж на вертолет Ми-24В със зав. № 150721, както и на задълженията на ТЕРЕМ към АО „Вертолеты России“ и и към „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД (спрян с писмо от ТЕРЕМ).

Също така, АО „Вертолеты России“ със свое писмо ни информираха за форс-мажорни обстоятелства във връзка с Решение на Съвета на Европа 2022/327 от 25.02.2022 г. и издадените впоследствие укази  на президента на Руската Федерация относно приемане на специални икономически мерки в сферата на външноикономическата дейност с цел осигуряване на сигурността на Руската Федерация и постановление на Правителството на Руската Федерация относно мерките по реализация на указа на Президента на Руската Федерация, поради които компанията не може да изпълни в срок задълженията си по договора за осигуряване на представител на Конструктора/производителя с цел изпълнение на дейности по увеличаване на календарния срок на експлоатация на вертолета, което е

форс-мажорно обстоятелство и влияе върху невъзможността за изпълнението на задължението на Изпълнителя по договора с МО.

Понастоящем, изпълнението на договора с „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД е спряно от „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД, като до спирането на договора, етапите по него са приети след подписване на протокол от представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. За изпълнението на всички етапи и оставащия обем и стойност на дейности е изготвен констативен протокол. Допълнително, с писмо, МО ни информира, че спира за неопределен срок договора като „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД трябва да продължи да плаща гаранции по договора, както за добро изпълнение, така и за авансово плащане, през целия период на спиране на договора, което въпреки обявения форс-мажор от наша страна, продължава де се настоява от страна на МО. Спирането на договора с „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД от своя страна на„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД доведе до предявяване на претенции от „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД към „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за съхранение на вертолета и неговите агрегати, като същите претенции са предявени и  от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД към МО.

Във връзка със спирането на договора, Министъра на отбраната със заповед назначава комисия, която до извърши оценка на извършеното по договора. В „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД е проведена работна среща между представители на Министерство на отбраната – членове на тази комисия и представители на „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД  От Комисията беше предложено първоначално да им бъдат предоставени документи, доказващи извършените дейности по договора, а след предоставянето им да бъде извършено фактическата проверка и остойностяване. От страна на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД бяха предоставени копия на документи относно извършени дейности по договора в т.ч. и от подизпълнители.

Комисията приключи  работа  със становище, че преведения аванс на АО „Вертолеты России“ не може да бъде признат за разход и  не може да бъде приспаднат от получения аванс  т.е. това плащане следва да остане за сметка на „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД. В тази насока е подписано споразумение с Министерството на отбраната за възстановяване на 70% от аванса в срок до края на 2024 година.

През отчетния период са извършени техническо обслужване на летателни средства, съхранение и охрана на авиационна техника, собственост на външни фирми-възложители. Изпълняват се поръчки за капитален ремонт и модернизация на агрегати, блокове и компоненти от комплектацията на вертолети от серията „Ми“, както и поръчки за услуги, свързани с авиационна техника, които допринасят за повишаване заетостта в предприятието. Такива поръчки е планирано да се изпълняват и през следващите отчетни периоди. Изпълнена е поръчка на  Командване на ВВС за дефектация/ремонт на агрегати.

Продукцията с гражданско предназначение обхваща извършени галванични услуги, ремонт на авиационни агрегати за вертолети тип „Ми“ и изработка на резервни части за вертолети.

Поради наложените санкции „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД и партньорите му изпитват затруднения в логистиката относно доставката на агрегати и вертолети за ремонт. Във връзка с международната обстановка пазарните перспективи са силно ограничени

Изпратени са търговско и ценово предложение за участие в търга на египетските ВВС за ремонт на  24 броя вертолети  Ми 17 В-5 и Ми 24 В. Във връзка с търга е изпратена и оферта до египетски завод за доставка на 12 комплекта резервни части за вертолети от типа Ми. Резултата от търга не е обявен.

Проведени са срещи и преговри за ремонт на вертолети, собственост на ВВС на Република Азербайджан.

Проведени са преговори с украинската компания „Авиа-грейд“ и е подписан меморандум за съвместна дейност – ремонт и техническо обслужване на вертолети Ми 17 и Ми 24. Отговорено е на запитвания за 4 броя Ми 8 МТВ и за 5 броя Ми 24 Д.

Търсенето на нови възможности е насочено зад граница – намиране на посредници чрез, които да се явят нови клиенти и се установи директен контакт с тях. Работи се за разширяване продуктовата гама с гражданско предназначение – участие в изработка на безпилотен летателен апарат, предназначен за използване при провеждане на операции в много тежки условия.

Усвоено е производство на система от ударни FPV безпилотни летателни системи (дронове). Системата беше представена в рамките на XVI-то специализирано международно изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус- 2024“. Също така през м. юни  в рамките на състезание на оператори на дронове на формированията от сухопътните войски „Ястреб 24“ беше извършена демонстрация на системата с поразяване на тренировъчни цели пред президента  на Р България и командването на Сухопътни войски.

„ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище, вкл. Обособено производство „ТЕРЕМ-Овеч“ – гр. Провадия

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД за първото полугодие на 2024 г. е изпълнена на 55,33%.  Произведено е едва 24% от планираното за цялата 2024 г. Отчита се  спад от 42% спрямо съпоставимия период по отношение на обема продукция.

Структура на произведената продукция през първото полугодие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 985 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 350 |

През първото полугодие на 2024 г. са завършени следните поръчки на частни фирми:

- предпродажбена подготовка на 2 броя бронирани ремонтно-евакуационни машини;

- продажба на МТ-ЛБ;

- продажба на танков влекач ТВ-62;

- вторична обработка, сглобяване и боядисване на 27 бр. опорни ролки 172-50-002 за танк Т-72;

- изработка на 4 броя полева работилница за артилерийско въоръжение.

Завършен е договора за модернизация на 44 броя танк Т-72 и 3 броя МТ-ЛБ за нуждите на Министерството на отбраната. Изпълнението му е със значително забавяне поради тежката процедура с  Междуведомствената комисия при издаване на документи  за временен внос на дефектирани и рекламирани изделия.

Приключи модернизацията на МТ-ЛБ emergency – опитен образец.

Произведени са резервни части за бронетанкова техника, извършена е предпродажбена подготовка на резервни части и покупко-продажба на такива. Такива дейности са включени в плана за цялата 2024 г. и ще се извършват и в следващи отчетни периоди.

Пак за нуждите на частни фирми се работи по следните договори:

- техническо обслужване и боядисване на до 50 бр. МТ-ЛБ;

- производство на 650 броя тринога;

- предпродажбена подготовка на танков влекач ТВ-62;

- изпитание на колянов вал на В-46-6;

- разглобяване на 10 бр. двигатели В-55;

- производство на резервни части за бронетанкова техника;

Извършва се ремонт на 8 броя двигатели и 2 броя предавателни кутии за танк Т-72 по договор с Командване Сухопътни войски, който ще се изпълнява в течение на цялата 2024 година.

На територията на обособено производство „ТЕРЕМ – Овеч“, съвместно с чешките заводи „ТАТРА“, беше изграден център за ремонт на военни камиони на марката „ТАТРА“. Оборудването е доставено, извършено бе и обучение от чешки специалисти за работа с уредите и ремонтните дейности. Базата е сертифицирана от „ТАТРА“ за извършване на ремонт, поддръжка и доставка на резервни части. Информирани са и потенциални клиенти за придобитите възможности. Очакванията са за поръчки и от граждански организации, с което да се разшири производствения капацитет и да се увеличат приходите на предприятието. Подписан е договор за търговско обслужване и ремонт на до 6 броя товарни автомобили с повишена проходимост „ТАТРА 815“ за нуждите на Министерството на отбраната. Произведени са 60 комплекта тръбни елементи с материал на клиента – частна фирма.

В частта на гражданската продукция, в обособено производство „Овеч“, е изработена и монтирана ПВЦ дограма в „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД. Извършени са ремонти на снегорини, изработени са детайли и възли за ЖП вагони и производство на щамповки и други детайли, което ще продължи и през следващия отчетен период. Изпълнен е първи етап от серийно производство на изделие „кози крак“.

Заведено е дело от възложителя за прекратяване на един от основните договори – за производство на изделие Тринога 3121, сключен през октомври 2022 г. с остатъчна стойност 2 447 х.лв.

Проведени са и работни срещи за осигуряване на договори за капитален ремонт на бойна машина на пехотата  БМП-1 .

Очаква се доставка на нови 50 бр. МТ-ЛБ за техническо обслужване. Предстои реализация на договора за производство и доставка на резервни части и изделия за АБТТ. Работи се по проектиране и изработване на нов опитен образец на модернизиран МТ ЛБ –линейка с допълнителна бронева защита, маркировка и по-големи задни врати за улесняване достъпа в товарното помещение. Очакват се регулярни поръчки от фирма „ТРАКЦИЯ“ АД за обработка на колела за вагони и сключване на нови договори за предпродажбена подготовка на танков влекач ТВ-62 и с НВУ „Васил Левски“ за ремонт на 4 бр. танкове Т-72. Има очаквания за нов договор за модернизация на 40 танка Т-72 с възложител Министерството на отбраната.

Войната в Украйна се отразява негативно върху срока на изпълнение на договорите за ремонт, респективно върху цялостната дейност,  поради неизпълнение на доставки за резервни части и ЗИП  от Украйна,  необходими за ремонтните дейности.

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД, гр. Варна

За  първото полугодие на 2024 г. се отчита 109,75% изпълнение на бизнес програмата, в частта на произведената продукция. Производството бележи  ръст от 18,6% спрямо първо полугодие на предходната 2023 година.  Произведеното през отчетния период е 48% от общия планиран обем за годината.

Структура на произведената продукция през първото полугодие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция 2 176 - гражданска продукция 11 729 |  |
| --- | --- |

За нуждите на Министерството на отбраната и ВМС са завършени следните ремонтни дейности:

- по корвета Решителни;

- авариен ремонт на моторен кораб Георги Раковски;

- доков ремонт на бункеровчик Балчик;

- авариен доков ремонт на рейдови буксир Ботев;

- доков ремонт на корвета Бодри.

От началото на годината е завършен ремонта на 22 моторни кораба, собственост на

чуждестранни фирми като 13 от тях са значителни по стойност и обем на ремонтните работи. Ремонтиран е учебен ветроходен кораб Калиакра, както и дълбачка Херкулес.

Производствената дейност през отчетния период беше изцяло съсредоточена в докови, класови ремонти и възстановителни дейности на моторни кораби, буксири, товарни кораби, кораби тип дълбачки, военни кораби. Натовареността на доковите съоръжения за първото полугодие на 2024 година е  82%. Най-съществен е дела на гражданската продукция -  79% от общия обем, а гражданската продукция за износ е 46% от производството за периода.  Успешно е завършен ремонт на плавучестта на танкер, собственост на турска фирма, ударен от морска мина, което е рядко извършван и сложен за изпълнение проект. Реализиран е договор с немска компания, като ремонта е извършен в срок и без забележки. През м. юли т.г. се очаква втори кораб за ремонт от същата компания.

През м. ноември 2022 г. е подписан  рамков договор с ВМС за техническо обслужване и ремонт на минно въоръжение. На етапи се извършва техническо обслужване на корабни системи и други елементи (взривители и бобини),  осигуряващи дейността на управляем подводен апарат РАР 104 В Мк 3. В края на 2022 г. стартираха дейностите по техническа поддръжка на подвижен брегови ракетен комплекс „Рубеж, възложени от ВМС, които ще продължат и през следващия отчетен период.

В края на 2023 г. са подписани 9 договора за ремонт за нуждите на флота на ВМС на р България  - ремонт на главен двигател на минен ловец Цибър, докови ремонти на фрегата Горди и базов миночистач Шквал. Дейностите по тях са стартирали и продължават. Предстои да постъпят за ремонт и 3 броя базови миночистачи. През второ тримесечие на т.г. е постъпил е за ремонт малък военен транспорт Антарес.

Заетостта на голям плаващ док е фиксирана за четири месеца напред. През следващото тримесечие предстои финализиране на договори за ремонт, работени  и започнати през първите две тримесечия на годината; планираната докова заетост е над 90%. Към момента натовареността на завода е голяма, графика до края на годината е запълнен. Нивата на навлата са ниски, което е предпоставка за по-ранно изтегляне на някои от ремонтите планирани за четвърто тримесечие.

На 13.06.2024 г. влезе в сила договор за ново строителство на хибриден плаващ док за хърватска компания. Очакванията са, че  този проект ще повлияе на дългосрочните резултати на дружеството - отваря се възможност за стъпване на нова пазарна ниша, перспектива за изграждане на нови бизнес отношения, както и увеличаване на поръчки от този тип, които биха довели до постоянен приход на средства, които да се вложат в бъдещо разширяване и модернизация на производствените мощности.  С този проект е първия по рода си за завода и с него ще се възстанови новото строителство в предприятието. Към момента се очаква реализиране на дизайна и потвърждение на класификационната организация като в същото време се търсят и подизпълнители за отделни дейности.

През м. юни 2024 дружеството взе участие, за втори път, на международното изложение POSIDONIA 2024, което се провежда на всеки  две години в Атина. През септември т.г. предстои участие в мащабното морско изложение SMM в Хамбург. Участието на екипи дава възможност за среща с професионалисти от бранша, обмяна на идеи и запознаване с иновации в областта на кораборемонта и новото строителство.

„ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

Планът за първото полугодие на 2024 г. за произведената продукция е изпълнен на 62,54%. Производството бележи  спад от  38% спрямо съпоставимия период на предходната  2023 г. Произведеното е 30% от планирания годишен обем

Структура на произведената продукция през първото полугодие на 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 914 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 418 |

През първото полугодие на 2024 година са завършени следните поръчки:

- дефектация и ремонт на 20 броя изделия МТ ЛБ и изработване на индивидуален комплект за защита;

- техническа проверка и техническо обслужване на 80 броя КПВТ;

-  изработване на 10 броя пускова установка ПУ-2М съвместно с възложителя – частна фирма;

-  дефектация и ремонт на 10 комплекта ПОУ;

-  дефектация на 7 броя изделие БМП-1;

- дефектация на 4 броя 122 мм гаубица Д-30.

Гражданската продукция е основно услуги за галванични покрития на традиционни клиенти.

За  следващите отчетни периоди ще продължат започнатите дейности, възложени от частни фирми:

- модернизация на 30 бр. изд. 9П148 (БРДМ-2);

- проверка техническото състояние и възстановяване на параметри на 20 броя прицел ТШ-2Б-32 за танк Т-55;

- сглобяване на 700 бр. ръчен гранатомет HLG-13;

- сглобяване на 400 броя ръчен гранатомет HLG-13;

- сглобяване и последващо изпитание на 30 броя ПОУ за гаубица 2А31

- ремонт на 6 броя 122 мм самоходни артилерийски установки 2С1  „Гвоздика“;

- дефектация и ремонт на 4 броя ТПДК – К1, 2 броя ТКН-3 и 1 брой спирач от 125 мм ТО за танк Т-72;

- модернизация/асемблиране на 34 броя 23 мм зенитни установки ЗУ – 23;

- ремонт и боядисване на 50 броя 122 мм гаубици Д-30.

Пазарните перспективи в краткосрочен план са свързани с възложени поръчки от частни фирми:

- изработване на 10 броя прибори за учебна стрелба ПУС-7;

- ремонт на 4 броя 122 мм гаубица Д-30;

- дефектация и ремонт на 4 комплекта оптични прибори, въоръжение и ПОУ за 125 мм ТО2А46 за танк Т-72.

- производство – сглобяване на 50 (петдесет) броя 30 мм. Гранатомет AGS-17;

- изработване и доставка на 4 (четири) комплекта специално оборудване за ремонт на стрелково оръжие и артилерийска материална част;

- Изработване и доставка на 100 (сто) броя лафет за 12,7 мм. картечница ДШК-М с прецизно насочване с монтаж върху превозно средство тип пикап;

„ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД, като бъдещ подизпълнител на производителя на ББМ „Stryker“, е в интензивни преговори по изясняване на подробностите по предстоящия договор по инсталиране на отделни системи на изделието. Същевременно се работи по проекта за приспособяване на инфраструктурата (помещения и площадки) в „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД съгласно изискванията на производителя за изпълнение на дейностите.

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец

Дружеството е изпълнило 179,86% от  планираното производство за отчетното първо тполугодие на 2024 г. Изпълнените поръчки представляват 75% от планирания годишен обем. Производството отбелязва значителен ръст от над 87% спрямо  първото полугодие на предходната 2023 г.

Структура на произведената продукция през първото полугодиена 2024 г. в хил. лв.:

| - специална продукция | 984 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 257 |

Извършен е авариен ремонт на сграда „Хранилище“ на военно формирование –Костенец, както и предпродажбена подготовка на РПГ-22 НЕТО. Завършен е ремонт на опаковка на 14,5 мм патрони.

През четвърто тримесечие на 2022 г.са подписани три договора, които биха осигурили заетост за по-продължителен период в случай, че доставките на материалите от клиента (частни фирми) са навременни и регулярни. Снарядяването на 120 мм ОФ мини, снарядяването на 122 мм ОФ снаряди за гаубица Д30  и снарядяването на 152 мм ОФ снаряди са  в процес на изпълнение, но за  боядисване на бойната част, както и за монтаж на ялова втулка на  122 мм. изстрел за  ракетна система за залпов огън РСЗО БМ21 (ГРАД) все още не са доставени материали от възложителя. По още три договора се очаква доставка на материали от възложителя за да започнат дейностите по снарядяване на 155 мм снаряди, изработване на пробна партида пресовки от взривни вещества и пробна серия снарядяване на изделие.

Планирано е при подаване на комплектовъчни елементи от клиента, да продължи работата по сборка на неуправляеми авиационни ракети С-8 КОМ Б – 5000 бр.

Подписан е нов договор с Министерството на отбраната за унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез контролирано взривяване/изгаряне. Изделията все още не са доставени, поради което договора не е стартирал.

Реализацията на гражданска продукция е ограничена само до производството на ръчни колички с два лагера.

Предстои  подписване на договори с Министерството на отбраната по спечелени три обществени поръчки за утилизация  на боеприпаси и взривни вещества – авиационни бомби и механизми, инженерни заряди, мини и морски боеприпаси със срок на изпълнение 2 години.

Дружеството участва в обществена поръчка на Министерство на отбраната с предмет „Утилизация на барутно-ракетни двигатели за ЗУР В-750“ със срок на изпълнение 12 месеца.

Извършени са пробни изпитания съвместно с БАН за производство и ремонт на различни боеприпаси, за снаредяване по метода на леене и сборка на изд. АХГ-7ВСП. Пазарните перспективи включват усвояване на снарядяване на артилерийски системи по метода на леене с декомпресиран ТНТ, усвояване производството на термобарични минохвъргачки, артилерийски изстрели и сборка на изстрели за БМ 21 и се подготвя започване на серийно производство, след доставка на елементите от възложителя, както и участие в разработка и производство на гилзи за 122 мм. изстрел в комбинация с метален подон. Планира се развитието на пиротехническото направление в продукти със специално и гражданско приложение. Предвижда се модернизация и усъвършенстване на площадката за унищожаване на пиротехнически изделия.

II. Финансов анализ на дейността на „Терем-Холдинг“ ЕАД за първо полугодие на 2024 година

Структура на приходите

Структура на разходите

Структура на актива

Структура на пасива

Структура на паричните потоци

Показатели за финансов анализ на „Терем – Холдинг“ ЕАД към 30.06.2024

Изпълнителен директор:

/Калин Димитров/

Главен счетоводител:

/Иван Евтимов/